|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAREA | LÍDER DEL PROYECTO | SPONSOR | ANALISTA | ARQUITECTO DE SISTEMA | | DISEÑADOR | PROGRAMADOR | TESTER | DOCUMENTADOR | FINANZAS |
| Acata de Inicio | **RA** | **C** |  | |  |  |  |  |  |  |
| Minuta de Arranque | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Ciclo de Vida | **I** |  | **A** | |  | **R** |  |  |  |  |
| Organigrama |  |  | **RA** | |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de Roles |  |  |  | |  |  |  |  | **RA** |  |
| Planeación | **RA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de GANTT | **A** |  |  | | **R** |  |  |  |  |  |
| Diagrama de Ruta Crítica | **A** |  |  | | **R** |  |  |  |  |  |
| Matriz de Responsabilidades | **RA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de Comunicaciones | **RA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto del proyecto | **I** | **C** |  | |  |  |  |  |  | **RA** |
| Reporte de planeación | **RA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Ciclo de Vida “V” |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Definir Técnica de recolección de datos | **A** |  | **R** | |  |  |  |  |  |  |
| Definir proveedor de requerimientos | **A** |  | **R** | |  |  |  |  |  |  |
| Levantar Requerimientos |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de requerimientos | **A** | **R** |  | |  |  |  |  |  |  |
| Identificar los Procesos del Sistema | **A** |  |  | | **R** |  | **I** |  |  |  |
| Identificar Requerimientos Funcionales | **A** |  | **R** | |  |  | **I** |  |  |  |
| Identificar Requerimientos No Funcionales | **A** |  | **R** | |  |  | **I** |  |  |  |
| Administrar la Trazabilidad de los Requerimientos | **A** |  | **R** | |  |  | **I** |  |  |  |
| Reporte de análisis | **A** |  | **R** | |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas Casos de Uso | **A** |  | **C** | |  | **R** | **I** |  |  |  |
| Diagramas de Secuencia | **A** |  | **C** | |  | **R** | **I** |  |  |  |
| Diagrama de Clases | **A** |  | **C** | |  | **R** | **I** |  |  |  |
| Diagrama E-R | **A** |  | **C** | | **R** |  | **I** |  |  |  |
| Diagrama Relacional | **A** |  | **C** | | **R** |  | **I** |  |  |  |
| Bocetos | **A** |  | **C** | |  | **R** | **I** |  |  |  |
| Mapa de Navegación | **A** |  |  | | **R** |  |  |  |  |  |
| Módulo Usuario | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Contactos | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Inscripciones | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Productos | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Pedidos | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Método de Pago | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Método de envío | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Noticias | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo FQs | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Módulo Promociones | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Reporte de diseño | **A** |  |  | |  | **R** |  |  |  |  |
| Integración de Módulos | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Interfaz de Usuario | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Base de Datos | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Reporte de codificación | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Testing de Pruebas Unitarias | **A** |  |  | |  |  | **I** | **R** |  |  |
| Testing Pruebas de Integración | **A** |  |  | |  |  | **I** | **R** |  |  |
| Testing Pruebas de Sistema | **A** |  |  | |  |  | **I** | **R** |  |  |
| Testing Pruebas de Validación | **A** |  |  | |  |  | **I** | **R** |  |  |
| Selección de Hosting | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Hosting | **A** |  |  | |  |  | **R** |  |  |  |
| Pruebas de Funcionamiento | **A** |  |  | |  |  | **I** | **R** |  |  |
| Acta de Cierre | **RA** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Informe Final | **A** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Manual de Usuario | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 1 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 2 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 3 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 4 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 5 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 6 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 7 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 8 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 9 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 10 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |
| Minuta de Reunión 11 | **A** |  |  | |  |  |  |  | **R** |  |